# Tudorsync: Arquitectura y Reparto de Trabajo

Sep 29, 2026 · @Carlos

arquitectura: 3 conectores + 1 core + API TUDOR

Los tres conectores solo traducen el catálogo de su plataforma; toda la lógica de negocio y la conexión con TUDOR vive una sola vez en el core, que es el único componente que habla directamente con la API de TUDOR.

## Reparto de trabajo propuesto

La división ya existe en el código (modules/* vs core/), se puede trabajar en paralelo sin pisarse.

### Juanjo — Conectores por plataforma

Trabaja dentro de modules/magento, modules/prestashop, modules/woocommerce. Empieza por Magento (Quera, ya en instalación; luego PLO).

- Confirmar con cada cliente el mapeo real producto → código de modelo TUDOR (hoy es un campo nuevo, tudor_model_code, pendiente de validar que no choque con algo que ya tengan).

- Terminar la instalación y puesta en marcha en staging de Quera, luego replicar en PLO.

- Ajustar la lógica de exclusión de "bajo demanda" al catálogo real de cada tienda.

- Probar Test Connection / Run Sync Now end-to-end en cada tienda.

- Más adelante: mismos pasos para PrestaShop (Grau) y WooCommerce (Gordillo, Saphir), incluyendo definir el plugin de idiomas en WooCommerce si aplica.

### Jorge — Conexión con TUDOR y reporting

Trabaja dentro de core/. La mayor parte del cliente de API ya está construida y probada (14 tests); el trabajo real que queda es:

- Gestionar la relación técnica con TUDOR: conseguir URL base, esquema de autenticación, y aclarar la semántica del campo value y si el id RSWI coincide con stoId.

- Actualizar TudorApiClient en cuanto lleguen las credenciales reales.

- Construir la fuente de datos del informe mensual: conectar analítica web y pedidos de cada tienda al generador de Excel (MonthlyReportWriter), que ya existe pero no tiene de dónde sacar datos reales todavía.

- Mantener los tests de core a medida que se agregan features.

- Más adelante: definir la distribución del paquete (Packagist privado o Satis) cuando pasemos de 1-2 a los 5 clientes.

## Qué necesita cada uno para arrancar

- Acceso al repo github.com/ecoeurekac/tudorsync (colaborador).

- Leer CONTEXT.md (por qué y cronología de decisiones) y README.md (detalle técnico) antes de tocar código.

## Coordinación entre si.

Los dos comparten un solo contrato, ya definido y estable en el código: la interfaz CatalogConnectorInterface (el conector solo debe devolver objetos StockAvailability) y el TudorApiClient (que ya sabe cómo hablarle a TUDOR). Mientras ninguno de los dos necesite cambiar esas dos piezas, no hay dependencia de día a día entre ambos.

Solo van a necesitar hablar entre sí cuando:

- Se confirme algo de TUDOR que cambie la forma de StockAvailability (por ejemplo, si se agrega el mapeo RSWI para click & collect por tienda).

- Juanjo necesite un campo nuevo que hoy no existe en el modelo de core.

- Se decida la estrategia de distribución del código.